ХАКАТОН «АЛЬФА-БУДУЩЕЕ» • АО «АЛЬФА-БАНК» • КОМАНДА ONLY_ALFA (ДАМИР, МАКСИМ, ЭДИК, АНЯ, ТЁМА) УТВЕРЖДЁННЫЙ ПАКЕТ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ (ТЗ-00 — ТЗ-05) «УМНЫЙ КРЕДИТНЫЙ КАБИНЕТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ» Версия: v3.2 Final Approved (Учтены все обязательные правки и риски из ревью Максима / PIMP от 20.10.2026 23:14) Репозиторий: https://github.com/SeyYestyq/Only_Alfa ¦ Этап 0 (Каркас): 21.10 14:00 ¦ Чекпоинт 1: 22.10 ¦ Стоп-код: 26.10

ЖУРНАЛ ИЗМЕНЕНИЙ v3.2 FINAL APPROVED (ПО ИТОГАМ РЕВЬЮ МАКСИМА / PIMP ОТ 20.10 23:14) 1. [БЛОКЕР №1 УСТРАНЕН] Дискретная таблица баллов без диапазонов и 100% сходимость 5 профилей: В ТЗ-03 убраны все плавающие диапазоны («от +40 до +120»). Каждому уровню фактора присвоен строго один фиксированный код и один целочисленный балл. Арифметика ИП Смирнова выверена: 500 + 130 (БКИ) + 65 (Поток) + 25 (ПДН) + 20 (Профиль) + 75 (Отрасль) = ровно 815 баллов (+315 к базе). В профиле №5 (ООО «Бодрость Плюс») явно прописана математика: 500 - 180 - 200 - 150 = -30 -> clamp(-30, 0, 1000) = 0 баллов (плюс мгновенное отсечение на Этапе А Hard Stop). 2. [БЛОКЕР №2 УСТРАНЕН] Поименное закрепление владельцев всех веток и Этапа 0 (5 участников команды): Все 5 человек (Аня, Тёма, Эдик, Максим, Дамир) жестко распределены по ТЗ-00 — ТЗ-05 без «бесхозных» модулей. Назначены ответственные за ночной/утренний пуш каркаса, seed.py и openapi.yaml к 21.10 14:00. 3. [РИСК ФРОНТЕНДА СНЯТ] Параллельный старт верстки по контракту openapi.yaml без ожидания полной Figma: Аня и Тёма НЕ ждут полной отрисовки всех экранов в Figma к середине 21.10 — разработка SPA-каркаса, роутинга, типов API и базовых компонентов стартует сразу по контракту openapi.yaml параллельно с ключевыми макетами. 4. [УНИФИКАЦИЯ МЕТРИК ОЗУ И ЦБ]: В ТЗ-00 и ТЗ-05 установлен единый норматив памяти: фактическое потребление наших 3 контейнеров (docker stats) — строго <= 4 ГБ ОЗУ (при аппаратном лимите ноутбука жюри 8–12 ГБ ОЗУ без GPU). Палитра зафиксирована фирменная красно-антрацитовая (Альфа). Ставка ЦБ вынесена в .env (CBR_KEY_RATE=14.0 с контрольной сверкой 26.10).

ТЗ-00 ¦ ОБЩИЕ ПРАВИЛА, ИМЕННОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОМАНДЫ И СТЕК Закрепление 5 участников (Дамир, Максим, Эдик, Аня, Тёма) по веткам Git, дедлайны Этапа 0 и правила сборки

1. Поименная матрица ответственности команды (5 участников — 5 рабочих веток)

| Код ТЗ | Исполнитель (Владелец ветки) | Рабочая ветка в Git | Персональная зона ответственности (Этап 0 + Чекпоинты 1 и 2) |
| --- | --- | --- | --- |
| ТЗ-00 | Дамир + Максим (PIMP) (Тимлид & Архитектор) | main (защищенная ветка) | Сегодня ночью / до 21.10 14:00: инициализация репозитория Only_Alfa, docker-compose.yml, фиксация контракта openapi.yaml, координация ежедневных PR-мерджей до 21:00 МСК, финальная документация README.md и /docs. |
| ТЗ-01 | Аня + Тёма (Frontend & UI/UX Team) | feature/frontend-spa | Аня (Lead React/TS): архитектура SPA, Demo Control Bar, интеграция 11 эндпоинтов по openapi.yaml, Экран 1 (360°-ДНК, поиск, PDF) и Экран 2 (Паспорт, Мультибанк, Контр-офферы, ПЭП). Тёма (UI/UX & Frontend): экспресс-макеты ключевых блоков в красно-антрацитовой палитре Альфа + верстка SVG-графика кассы на 60 дней, карточек News-to-Action и Экрана 3 (Рентген инспектора, Waterfall, P&L). Код пишем сразу параллельно с макетами! |
| ТЗ-02 | Максим (PIMP) (Backend Core Lead) | feature/backend-core | Каркас FastAPI + SQLAlchemy 2.0 + PostgreSQL 16, идемпотентный сидер seed.py (совместно с Эдиком и Дамиром), роутеры 11 эндпоинтов, серверная State Machine (коды 409 Conflict и 403 Forbidden, специфика ИП vs ООО), транзакционный Audit Trail (application_events) и симуляторы внешних реестров (seed=hash(INN)). |
| ТЗ-03 | Эдик (Scoring & Data Engineer) | feature/scoring-data | Модули scoring_engine.py и cash_forecast.py: жесткие стоп-факторы (Hard Stops), дискретная таблица RiskScore (0..1000 без диапазонов, 100% попадание в 815/610/760/495/0), Decision Engine (FCF, MaxPayment, формула ставки от CBR_KEY_RATE, 4 коридора и 4 контр-оффера), 60-дневный прогноз кассы, 5 триггеров радара и валидатор аномалий выручки (>50% -> Мультибанк). |
| ТЗ-04 | Дамир (Smart Search & AI/PDF Engineer) | feature/smart-search | Модули smart_search.py и invoice_parser.py: детерминированный Intent Parser по 4 классам (<= 50 мс без GPU), локальный каталог поставщиков и цен search_catalog по 5 кластерам ОКВЭД, «Режим тишины», динамическое обновление ленты News-to-Action, обёртка OpenAI-compatible провайдера (таймаут 1.5 сек с автофолбэком) и парсинг PDF-счетов через pdfplumber. |
| ТЗ-05 | Эдик + Тёма (при участии Дамира) (QA & Acceptance) | feature/qa-acceptance | Postman_Collection.json (11/11 эндпоинтов + негативные кейсы 403/409/422), автотесты pytest + httpx (backend/tests/), контрольный E2E-прогон 5 профилей, замер памяти docker stats (<= 4 ГБ ОЗУ) и времени отклика, проверка работы без интернета. |

2. Фиксированный технологический стек и нормативы ресурсов (Обсуждению не подлежит)

| Контур системы | Утвержденный стек | Жесткие инженерные правила и унифицированные лимиты |
| --- | --- | --- |
| Frontend (SPA) | React 18 + Vite + TypeScript | Строго веб-интерфейс (Desktop-first), фирменная красно-антрацитовая палитра Альфа-Банка (#EF3124 / #1A1D24). Никакого ожидания полной Figma: верстка компонентов идет сразу по контракту openapi.yaml. Ни одного захардкоженного лимита или балла на фронте. |
| Backend (Монолит) | Python 3.12 + FastAPI + SQLAlchemy 2.0 | Единый монолитный сервис (без Go/Java и без WebSocket). Все 11 REST эндпоинтов, State Machine, скоринг, прогноз кассы и парсеры работают внутри одного процесса FastAPI. |
| База данных | PostgreSQL 16 (postgres:16-alpine) | Единая транзакционная БД (9 таблиц, JSONB для ДНК, Waterfall, контр-офферов и ленты новостей). Смена статуса заявки и запись в application_events — строго в одной ACID-транзакции. |
| ИИ-контур и PDF | Детерминированное ядро + OpenAI-compatible адаптер + pdfplumber | По умолчанию AI_PROVIDER_MODE=DETERMINISTIC (ответ поиска <= 50 мс без GPU и без сети). При задании в .env переменных OPENAI_BASE_URL, OPENAI_API_KEY, OPENAI_MODEL_NAME включается внешний адаптер с таймаутом 1.5 сек и автофолбэком. Парсинг PDF — строго открытый pdfplumber. |
| Память (ОЗУ) и Docker | docker compose up --build | ЕДИНЫЙ НОРМАТИВ ПАМЯТИ (Унифицировано для ТЗ-00 и ТЗ-05): Фактическое потребление всех 3 контейнеров проекта по замеру docker stats должно составлять <= 4 ГБ ОЗУ (при аппаратном ограничении тестового ноутбука жюри 8–12 ГБ ОЗУ без видеокарты). Обязательны lock-файлы: package-lock.json и requirements.txt. |

3. Почасовой и подневный план реализации (Этап 0 -> Чекпоинт 1 -> Чекпоинт 2 -> Стоп-код)

| Срок и контрольная точка | Владельцы этапа | Что обязано быть в ветке main к указанному времени |
| --- | --- | --- |
| Этап 0 (Фундамент) 20.10 ночь — 21.10 до 14:00 МСК | Максим + Дамир + Эдик (Фронт Аня/Тёма стартует параллельно) | 1) В репозиторий Only_Alfa залит корневой docker-compose.yml и .env.example (CBR_KEY_RATE=14.0, AI_PROVIDER_MODE=DETERMINISTIC); 2) В backend/app/ подняты models.py, schemas.py и идемпотентный seed.py с выверенными цифрами 5 профилей (815, 610, 760, 495, 0/Stop); 3) В корень выгружен openapi.yaml, созданы все 5 веток feature/* — Аня и Тёма сразу подключают типы API во фронтенд без ожидания полной отрисовки макетов. |
| Чекпоинт №1 (MUST) 22.10 до 21:00 МСК | Вся команда (мердж PR до 20:00) | Полностью рабочий сквозной конвейер по всем 5 демо-профилям: Demo Control Bar -> Экран 1 (360°-ДНК, график кассы 60 дней, Умный поиск с Режимом тишины, парсинг PDF) -> Экран 2 (Паспорт готовности, динамический блок Мультибанка при ANOMALY_DETECTED, 4 контр-оффера, подписание ПЭП с проверкой ИП vs ООО и переводом в FUNDED). |
| Чекпоинт №2 (SHOULD) 25.10 до 21:00 МСК | Вся команда | Экран 3 полностью (Рабочее место кредитного инспектора: P&L-панель, Waterfall-диаграмма, карта OSM / BuyerScore, ручной разбор Ковалева с запросом документа NEED_MORE_INFO, живой лог application_events), динамическая перестройка ленты News-to-Action, пост-транзакционная рассрочка, OpenAI-compatible обёртка, Postman-коллекция и папка /docs. |
| Стоп-код (SUBMIT) 26.10 | Дамир + Максим + Эдик | Сверка актуальной ключевой ставки ЦБ в .env (CBR_KEY_RATE), чистый прогон docker compose up --build при отключенном интернете, замер памяти docker stats <= 4 ГБ ОЗУ, 100% зеленые тесты pytest и Postman, деплой на внешний VPS, доступ для alfa-hack-2026 и тег v1.0-submit. |

КОНТРАКТ ¦ ЕДИНЫЙ КОНТРАКТ API, STATE MACHINE И ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА СИДОВ Схема 11 эндпоинтов, правила переходов статусов и исправленная таблица 5 эталонных профилей (100% сходимость баллов)

1. Сводная таблица 11 эндпоинтов REST API (OpenAPI 3.0)

| № | Метод и URI эндпоинта | Владелец кода | Назначение, входные данные и гарантированные коды ответа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | GET /api/v1/companies | Максим (ТЗ-02) | 200 OK: Возвращает 5 демо-компаний (id, inn, name, legal_form: IP/OOO, okved_cluster, account_balance) и список пользователей company_users с ролями для переключателя в Demo Control Bar. |
| 2 | POST /api/v1/companies/lookup-inn | Максим (ТЗ-02) + Эдик (ТЗ-03) | 200 OK / 422 Unprocessable Entity (при битой контрольной сумме ИНН). Таймаут <= 2 сек + детерминированный фолбэк seed=hash(INN). Возвращает собранный 360°-портрет для любого валидного ИНН РФ. |
| 3 | GET /api/v1/companies/{id}/dashboard | Максим (ТЗ-02) + Эдик (ТЗ-03) | 200 OK: Данные Экрана 1: 5 блоков business_dna_json, массив 60-дневного прогноза кассы с триггерами, динамическая лента news_feed_json (News-to-Action), 4 чипса поиска под ОКВЭД и транзакции счета. |
| 4 | POST /api/v1/companies/{id}/smart-search | Дамир (ТЗ-04) | 200 OK (<= 50 мс в режиме DETERMINISTIC): Классифицирует намерение (CAPEX / WORKING_CAPITAL / OVERDRAFT / INFO_ONLY), возвращает рыночные цены и 3 проверенных поставщика с ИНН, пре-валидированную кредитную плашку (со ставкой от КС ЦБ) ИЛИ «Режим тишины» (silence_mode=True), а также обновляет ленту новостей. |
| 5 | POST /api/v1/applications/parse-invoice | Дамир (ТЗ-04) | 200 OK (<= 5 сек): Парсит загруженный PDF-счет через pdfplumber (или шаблон по коду LA_MARZOCCO / ROSTERS_EQUIP / CABLE_VVG), проверяет ИНН поставщика по ЕГРЮЛ/ФССП и создает черновик заявки в статусе DRAFT_BY_EMPLOYEE. |
| 6 | POST /api/v1/transactions/{id}/installment | Максим (ТЗ-02) + Дамир (ТЗ-04) | 200 OK / 400 Bad Request: Пост-транзакционная рассрочка оплаченного расхода на 3–6 мес. Восстанавливает сумму на account_balance компании и пишет событие в аудит. |
| 7 | POST /api/v1/applications | Максим (ТЗ-02) + Эдик (ТЗ-03) | 201 Created: Создает заявку и запускает валидатор аномалий. При расхождении заявленной выручки с оборотом в Альфе > 50% переводит в ANOMALY_VERIFICATION (флаг anomaly_detected=True). Иначе считает RiskScore, FCF, MaxPayment и переводит в один из 4 коридоров. |
| 8 | POST /api/v1/applications/{id}/verify-multibank | Максим (ТЗ-02) + Эдик (ТЗ-03) | 200 OK: Симулятор Open Banking API. Подтягивает обороты из Сбера/Т-Банка/ВТБ, снимает статус ANOMALY_VERIFICATION, выставляет фактор CF_MULTIBANK (+90 баллов) и бонус +25% к лимиту, пересчитывает решение. |
| 9 | GET /api/v1/applications/{id}/xray | Максим (ТЗ-02) + Эдик (ТЗ-03) | 200 OK: Данные Экрана 3 (Рабочее место инспектора): P&L-метрики банка, 360°-ДНК, массив factors_breakdown_json для Waterfall, карта OSM (GeoScore) / BuyerScore, обоснование ценности PDF/кассы для банка и лог application_events. |
| 10 | POST /api/v1/applications/{id}/underwriter-action | Максим (ТЗ-02) | 200 OK / 409 Conflict: Действие инспектора банка по заявке в MANUAL_REVIEW (APPROVE / COUNTER_OFFER / NEED_MORE_INFO / REJECT) и обработка подгруженного клиентом документа. |
| 11 | POST /api/v1/applications/{id}/ceo-approve | Максим (ТЗ-02) | 200 OK / 403 Forbidden / 409 Conflict: Финальное подписание ПЭП. Для ООО при вызове не от CEO_OWNER — строго 403. При вызове из невалидного статуса — строго 409. Переводит заявку в FUNDED и пополняет account_balance. |

2. Дискретная таблица правил расчета RiskScore (Устранен Блокер №1 — Никаких диапазонов!)

Базовый уровень модели: Base = 500 баллов. Итоговый балл рассчитывается строго детерминированно по формуле: RiskScore = clamp(500 + F1 + F2 + F3 + F4 + F5, 0, 1000), где каждый из 5 факторов принимает строго одно дискретное целочисленное значение из таблицы ниже:

| Группа факторов (Вес в модели) | Код дискретного уровня (rule_code) | Точное условие срабатывания в коде (if / elif / else) | Фиксированный балл (Без диапазонов!) |
| --- | --- | --- | --- |
| Группа 1. Платежная дисциплина БКИ (Вес: 25%) | BKI_CLEAN_HIGH BKI_CLEAN_STD BKI_NO_HISTORY BKI_TECH_OVERDUE BKI_STOP_OVERDUE | • Безупречная история >= 24 мес., закрытые и активные договоры без просрочек • Чистая кредитная история, 1 активный корпоративный договор без просрочек • Кредитная история в БКИ отсутствует (нейтральный профиль) • Техническая просрочка от 5 до 25 дней за последние 12 месяцев • Текущая просрочка > 30 дней (одновременно триггерит Hard Stop на Этапе А) | +130 баллов +80 баллов 0 баллов -85 баллов -180 баллов |
| Группа 2. Финансовый поток и Мультибанк (Вес: 30%) | CF_MULTIBANK_VERIFIED CF_GROWTH_HIGH CF_STABLE_POSITIVE CF_CRITICAL_DROP | • Подтянуты и верифицированы выписки из других банков (Open Banking API) • Рост среднемесячных оборотов за 3 мес. > +15% при положительном FCF • Стабильный положительный FCF (динамика оборотов от 0% до +15%) • Падение выручки > 30% ИЛИ свободный денежный поток отрицательный (FCF <= 0) | +90 баллов +65 баллов +50 баллов -200 баллов |
| Группа 3. Долговая нагрузка ПДН / DSCR (Вес: 20%) | DSCR_LOW_LOAD DSCR_MED_LOAD DSCR_CRITICAL_LOAD | • Совокупные платежи по кредитам < 25% от чистого денежного потока (FCF) • Платежи по кредитам в диапазоне от 25% до 50% от FCF • Высокая долговая нагрузка (> 50% от FCF) ИЛИ FCF <= 0 | +25 баллов 0 баллов -150 баллов |
| Группа 4. Профиль бизнеса ФНС и ОПФ (Вес: 10%) | PROF_CORP_GIRBO PROF_ESTABLISHED PROF_YOUNG_12_24M PROF_NEUTRAL PROF_RISK_CLAIMS | • Юрлицо (ООО) > 36 мес., подтвержденный баланс ГИР БО, 0 исков, диверсификация • Действующий бизнес (ИП/ООО) > 24 мес. в профильном ОКВЭД, 0 арбитражных исков • Действующий бизнес от 12 до 24 мес., без исполнительных листов и исков • Базовый профиль без положительных или критических отметок • Возраст бизнеса < 6 мес. ИЛИ наличие критических арбитражных исков | +40 баллов +20 баллов +10 баллов 0 баллов -100 баллов |
| Группа 5. Отраслевой потенциал Geo / Buyer (Вес: 15%) | SEC_HIGH_GEO SEC_HIGH_BUYER SEC_MID_GEO SEC_NEUTRAL SEC_LOW_COMPETITION | • Офлайн-точка (B2C): высокий трафик локации по OpenStreetMap (GeoScore >= 75) • B2B-подрядчик: высокий рейтинг якорного заказчика по контракту (BuyerScore >= 75) • Офлайн-точка (B2C): умеренный трафик спального района (45 <= GeoScore < 75) • Нейтральный отраслевой профиль (оптовая торговля без гео-привязки) • Переизбыток прямых конкурентов в радиусе 300 м (GeoScore < 45) | +75 баллов +25 баллов +20 баллов 0 баллов -90 баллов |

3. Выверенная таблица 5 эталонных демо-профилей (100% арифметическая сходимость с таблицей п. 2)

| Демо-профиль (ИНН, ОПФ, Кластер) | Финансовые параметры сида (seed.py) | Точная сумма по дискретным кодам (База 500 + 5 факторов) | Ожидаемый коридор, ставка от КС ЦБ (14%) и проверяемый сценарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. ИП Смирнов А.В. «Кофейня Зерно & Молоко» ИНН: 771589012345 Форма: IP (ИП) ОКВЭД: 56.10 (HORECA) | Запрос в поиске: Кофемашина La Marzocco (900 000 ₽ на 24 мес., платеж 46 500 ₽/мес.). Выручка в Альфе: 1 450 000 ₽. FCF: 280 000 ₽/мес. GeoScore = 85 (K_sector = 1.15). MaxPayment = 161 000 ₽/мес. Остаток на счете: 420 000 ₽. | База: 500 • G1 (BKI_CLEAN_HIGH): +130 • G2 (CF_GROWTH_HIGH): +65 • G3 (DSCR_LOW_LOAD): +25 • G4 (PROF_ESTABLISHED): +20 • G5 (SEC_HIGH_GEO): +75 Сумма вкладов: +315 500 + 315 = 815 баллов | Исход: APPROVED (Зеленый коридор: 815 >= 650, платеж 46.5к <= MaxPayment 161к). Ставка: 14.0% (КС ЦБ) + 1.5% (Инвест) - 1.0% (Зеленый коридор) = 14.5% годовых. ИП Смирнов подписывает ПЭП в одно лицо -> статус FUNDED. На запрос «календарь УСН» работает Режим тишины. |
| 2. ООО «Ростерс Кафе» ИНН: 7704561238 Форма: OOO (ООО) ОКВЭД: 56.10 (HORECA) | Бухгалтер загружает PDF-счет на оборудование: запрос 2 500 000 ₽ на 12 мес. (платеж 235 000 ₽/мес.). Выручка в Альфе: 2 100 000 ₽. FCF: 260 000 ₽/мес. GeoScore = 38 (9 конкурентов, K_sector = 0.85). MaxPayment = 110 500 ₽/мес. | База: 500 • G1 (BKI_CLEAN_HIGH): +130 • G2 (CF_STABLE_POSITIVE): +50 • G3 (DSCR_MED_LOAD): 0 • G4 (PROF_ESTABLISHED): +20 • G5 (SEC_LOW_COMPETITION): -90 Сумма вкладов: +110 500 + 110 = 610 баллов | Исход: COUNTER_OFFER (Желтый коридор: 610 >= 520, но платеж 235к > MaxPayment 110.5к и GeoScore < 45). Генерируются 4 контр-оффера (вкл. Погашение 9% с дневного эквайринга, ставка 18.0%). Бухгалтер выбирает оффер -> AWAITING_CEO_APPROVAL (у бухгалтера ПЭП = 403) -> Гендиректор подписывает ПЭП -> FUNDED. |
| 3. ООО «ТехноСтрой Инжиниринг» ИНН: 7728901122 Форма: OOO (ООО) ОКВЭД: 41.20 (CONSTRUCTION) | Снабженец ищет «кабель ВВГнг 15 км» (3 200 000 ₽) и заявляет выручку 6 000 000 ₽/мес. (при обороте в Альфе 1 800 000 ₽ -> расхождение > 50%). После Мультибанка: +4 200 000 ₽ оборота. Итого FCF: 950 000 ₽/мес. BuyerScore = 88 (K_sector = 1.15). MaxPayment = 546 250 ₽/мес. | После verify-multibank: База: 500 • G1 (BKI_CLEAN_STD): +80 • G2 (CF_MULTIBANK_VERIFIED): +90 • G3 (DSCR_LOW_LOAD): +25 • G4 (PROF_CORP_GIRBO): +40 • G5 (SEC_HIGH_BUYER): +25 Сумма вкладов: +260 500 + 260 = 760 баллов | Исход: Сначала ANOMALY_VERIFICATION -> открывается динамический блок «Подтянуть выписки из других банков» (+25% к лимиту). После клика verify-multibank: RiskScore = 760 -> APPROVED (ВКЛ по ставке 15.5% годовых) -> Акцепт Гендиректором -> целевая оплата счета проверенного завода-поставщика (FUNDED). |
| 4. ИП Ковалев Д.С. «Эспрессо-Бар у Дома» ИНН: 773344556677 Форма: IP (ИП) ОКВЭД: 56.10 (HORECA) | Финансовый радар видит кассовый разрыв -140 000 ₽ через 14 дней (аренда + налоги ЕНП). Запрос 200 000 ₽. Выручка: 680 000 ₽/мес. FCF: 95 000 ₽/мес. GeoScore = 58 (спальный район, K_sector = 1.0). MaxPayment = 47 500 ₽/мес. | База: 500 • G1 (BKI_TECH_OVERDUE): -85 • G2 (CF_STABLE_POSITIVE): +50 • G3 (DSCR_MED_LOAD): 0 • G4 (PROF_YOUNG_12_24M): +10 • G5 (SEC_MID_GEO): +20 Сумма вкладов: -5 500 - 5 = 495 баллов | Исход: MANUAL_REVIEW (Оранжевый коридор: 450 <= 495 < 520). Заявка уходит на Экран 3 (Рабочее место кредитного инспектора). Инспектор в 1 клик жмет NEED_MORE_INFO (запрос договора аренды) -> клиент подгружает файл -> инспектор одобряет стартовый лимит по «Лестнице лимитов» (300к -> 750к). |
| 5. ООО «Бодрость Плюс» ИНН: 7719009988 Форма: OOO (ООО) ОКВЭД: 46.37 (RETAIL / B2B) | Попытка подать заявку на 1 500 000 ₽. Отток ключевого клиента, падение выручки -60%. FCF отрицательный: -110 000 ₽/мес. В БКИ текущая просрочка 45 дней (> 30 дней). В ФССП листы на 320 000 ₽ (> 20% оборота). | 1) Срабатывает Этап А (Hard Stop): БКИ 45 дн. (>30) и ФССП > 20% оборота -> REJECTED. 2) Декомпозиция для Waterfall: База: 500 • G1 (BKI_STOP_OVERDUE): -180 • G2 (CF_CRITICAL_DROP): -200 • G3 (DSCR_CRITICAL_LOAD): -150 • G4 (PROF_NEUTRAL): 0 • G5 (SEC_NEUTRAL): 0 Сырая сумма: 500 - 530 = -30 -> clamp(-30, 0, 1000) = 0 баллов | Исход: Мгновенный REJECTED (Красный коридор) на этапе HARD_STOP_CHECK. Лимит не рассчитывается. Клиенту выводится тактичный разбор причин отказа на языке бизнеса и пошаговый план финансового оздоровления на 90 дней. |

ТЗ-01 ¦ FRONTEND & UI/UX: АНЯ (LEAD REACT/TS) + ТЁМА (UI/UX & ВИЗУАЛИЗАЦИЯ) Ветка: feature/frontend-spa ¦ Стек: React 18 + Vite + TypeScript ¦ Палитра: Фирменная красно-антрацитовая Альфа (#EF3124 / #1A1D24)

1. Снятие риска сроков и разделение задач между Аней и Тёмой

КАК РАБОТАЮТ АНЯ И ТЁМА (БЕЗ БЛОКИРОВКИ КОДА ОЖИДАНИЕМ МАКЕТОВ FIGMA) Параллельный старт с утра 21.10: Мы НЕ ждем отрисовки всех экранов в Figma до середины дня 21.10. Как только Максим и Дамир заливают openapi.yaml, Аня сразу поднимает Vite + TypeScript проект, генерирует интерфейсы API, собирает стейт-менеджер, верхний Demo Control Bar и логику Экранов 1 и 2 на чистых компонентах. Зона ответственности Ани (Frontend Architecture & Core Flows): Инициализация frontend/, типизация всех 11 эндпоинтов REST API, Demo Control Bar (переключатель 5 компаний, поиск любого ИНН, тумблер ролей Сотрудник ↔ Глава компании с учетом ИП/ООО, тумблер Глазами бизнеса ↔ Глазами банка, строка Умного поиска с 4 чипсами), логика создания заявки, динамическое раскрытие блока Мультибанка при ANOMALY_DETECTED, витрина из 4 контр-офферов и экран подписания ПЭП (с показом ошибки 403 при попытке подписи сотрудником ООО). Зона ответственности Тёмы (UI/UX Дизайн-система, Графика и Экран 3 Банка): Быстрая сборка UI-токенов в фирменной красно-антрацитовой палитре Альфа-Банка (никаких оливковых цветов — строго #EF3124, #1A1D24, #F8FAFC), верстка 5 блоков карточки «360°-ДНК Бизнеса», легкого SVG-графика «Прогноз кассы на 60 дней» с красной зоной разрыва, карточек ленты News-to-Action, а также верстка Экрана 3 (Рабочее место кредитного инспектора: P&L-панель, Waterfall-диаграмма скоринга, карта OpenStreetMap / карточка BuyerScore и таблица лога application_events).

2. Приоритеты к чекпоинтам и Метрики самопроверки (ТЗ-01)

• К Чекпоинту №1 (22.10 до 21:00 — MUST): Demo Control Bar; Экран 1 (360°-ДНК, SVG-график прогноза кассы на 60 дней, Умный поиск с чипсами и Режимом тишины, Drag-and-Drop PDF-счета + 3 кнопки быстрых демо-счетов); Экран 2 (Паспорт готовности из 4 карточек, динамический блок Мультибанка, 4 контр-оффера, акцепт ПЭП с проверкой ИП/ООО и пополнением баланса счета). Все 5 демо-профилей проходят сквозной путь.

• К Чекпоинту №2 (25.10 до 21:00 — SHOULD): Экран 3 полностью (P&L-дашборд банка, Waterfall-диаграмма из factors_breakdown_json, карта OSM / BuyerScore, плашка обоснования ценности PDF/кассы для Ольги Урсул, кнопки инспектора NEED_MORE_INFO для ИП Ковалева, живой лог аудита); динамическая перестройка ленты News-to-Action после поискового запроса; кнопка пост-транзакционной рассрочки в таблице выписки.

☐ Метрика успеха 1: npm run build проходит с 0 ошибок TypeScript; ни одного захардкоженного балла или лимита в коде фронта; сборка в Docker одной командой.

☐ Метрика успеха 2: Все 5 сценариев проходят от старта до финала с живым бэкендом; блок Мультибанка скрыт по умолчанию и появляется строго при ANOMALY_DETECTED; кнопка ПЭП у сотрудника ООО заблокирована (а прямой запрос дает 403).

ТЗ-02 ¦ BACKEND CORE: МАКСИМ / PIMP (BACKEND LEAD) Ветка: feature/backend-core ¦ Стек: Python 3.12 + FastAPI + SQLAlchemy 2.0 + PostgreSQL 16

1. Зона ответственности Максима (ТЗ-02)

• Каркас Этапа 0 (к 21.10 14:00): Поднять docker-compose.yml (postgres:16-alpine, backend, frontend), Dockerfile, таблицы SQLAlchemy (models.py), Pydantic-схемы (schemas.py) с автогенерацией openapi.yaml и идемпотентный сидер seed.py (совместно с Эдиком и Дамиром).

• Серверная State Machine и контроль ролей (ИП vs ООО): В app/state_machine.py жестко валидировать все переходы статусов заявки. Невалидный переход (например, вызов ceo-approve из статуса MANUAL_REVIEW или REJECTED) возвращает HTTP 409 Conflict. Вызов POST /applications/{id}/ceo-approve проверяет legal_form компании и роль пользователя: для ООО (legal_form='OOO') разрешено только CEO_OWNER (иначе HTTP 403 Forbidden); для ИП (legal_form='IP') разрешено подписание самим ИП в одно лицо. При успехе статус переходит в FUNDED, а account_balance увеличивается на сумму кредита.

• Неизменяемый Audit Trail (application_events): Каждая смена статуса заявки и каждое действие пользователя/системы записываются в таблицу application_events в одной транзакции SQLAlchemy со сменой статуса.

• Отказоустойчивые симуляторы реестров (seed=hash(INN)): Для POST /companies/lookup-inn реализовать валидацию контрольной суммы ИНН (10/12 цифр -> иначе 422), таймаут <= 2 сек и детерминированный генератор профиля по seed=hash(INN), чтобы любой внешний ИНН работал без интернета и всегда давал один и тот же портрет.

2. Метрики самопроверки Максима (ТЗ-02)

☐ Метрика 1: docker compose up --build поднимает весь стенд с нуля; повторный запуск не дублирует сиды в БД; потребление памяти контейнерами <= 4 ГБ ОЗУ.

☐ Метрика 2: Все 11 эндпоинтов отвечают строго по контракту openapi.yaml; тесты на 403 Forbidden, 409 Conflict и 422 Unprocessable Entity проходят на 100%.

ТЗ-03 ¦ СКОРИНГ, ДАННЫЕ И DECISION ENGINE: ЭДИК (SCORING & DATA ENGINEER) Ветка: feature/scoring-data ¦ Модули: backend/app/scoring_engine.py и backend/app/cash_forecast.py

1. Зона ответственности Эдика (ТЗ-03)

• 1) Дискретный расчет RiskScore (0..1000) и Hard Knock-Out Rules: В модуле app/scoring_engine.py закодировать 4 жестких стоп-фактора Этапа А (статус ЕГРЮЛ != ACTIVE, возраст < 3 мес., просрочка БКИ > 30 дней, ФССП > 20% месячного оборота -> мгновенный REJECTED) и дискретную таблицу 5 групп факторов Этапа Б (строго по фиксированным кодам из Раздела 2 Контракта без плавающих диапазонов). Сохранять массив вкладов в factors_breakdown_json и применять финальное ограничение RiskScore = max(0, min(1000, 500 + sum_factors)), чтобы профиль №5 (500 - 530 = -30) корректно приводился к 0.

• 2) Decision Engine: FCF, MaxPayment, Ставка от КС ЦБ РФ и 4 коридора: • Считать FCF = (Выручка_Альфа + Выручка_Мультибанк) - Закупки - Аренда_и_ФОТ - Налоги - Платежи_БКИ; • Считать MaxPayment = 0.5 * FCF * K_sector (где K_sector = 1.15 при GeoScore >= 75 или BuyerScore >= 75; 0.85 при GeoScore < 45; иначе 1.00); • Считать рыночную ставку от переменной окружения CBR_KEY_RATE (по умолчанию 14.0% в .env, с проверкой 26.10): FinalRate = CBR_KEY_RATE + ProductSpread (+1.5% инвест/лизинг, +2.5% ВКЛ, +3.5% овердрафт) + RiskAdjustment (-1.0% для RiskScore >= 750; 0.0% для 650..749; +2.5% для 520..649); • Формировать 4 коридора исходов (APPROVED, COUNTER_OFFER с генерацией 4 встречных вариантов в counter_offers_json, MANUAL_REVIEW, REJECTED с чек-листом оздоровления).

• 3) Прогноз кассы на 60 дней, 5 триггеров радара и Валидатор аномалий выручки: В модуле app/cash_forecast.py строить 60-дневный ряд остатка на счете с детекцией триггеров (TRG_CASH_GAP с расчетом честной переплаты овердрафта в рублях, TRG_SCALE_UP, TRG_CAPEX_EXP, TRG_ANTI_SPAM, TRG_LOAN_PROTECT). При подаче заявки сверять declared_monthly_revenue с monthly_revenue_alfa: при превышении > 50% выставлять статус ANOMALY_VERIFICATION (карточка ANOMALY в application_checks), а после вызова verify-multibank пересчитывать FCF, добавлять фактор CF_MULTIBANK_VERIFIED (+90 баллов) и увеличивать лимит на +25%.

2. Метрики самопроверки Эдика (ТЗ-03)

☐ Метрика 1 (100% совпадение 5 эталонов): Прогон функции скоринга по 5 профилям из seed.py выдает ровно: Смирнов = 815 (APPROVED, ставка 14.5%), Ростерс = 610 (COUNTER_OFFER, 4 варианта), ТехноСтрой = 760 после Мультибанка (APPROVED, ставка 15.5%), Ковалев = 495 (MANUAL_REVIEW), Бодрость Плюс = REJECTED на Hard Stop (сырой балл -30 -> 0 после clamp).

☐ Метрика 2 (Скорость ядра): Полный цикл расчета (валидация + скоринг + решение + контр-офферы) выполняется за <= 200 мс без внешних сетевых запросов.

ТЗ-04 ¦ УМНЫЙ ПОИСК, ИИ-КОНТУР И PDF: ДАМИР (SMART SEARCH & AI/PDF LEAD) Ветка: feature/smart-search ¦ Модули: backend/app/smart_search.py и backend/app/invoice_parser.py

1. Зона ответственности Дамира (ТЗ-04)

• 1) Умный бизнес-поиск (Search-to-Credit) за <= 50 мс и Режим тишины: В модуле app/smart_search.py реализовать детерминированный Intent Parser по 4 классам (CAPEX, WORKING_CAPITAL, OVERDRAFT, INFO_ONLY) и наполнить таблицу search_catalog проверенными поставщиками (с ИНН и отметкой «ФССП: 0 ₽»), рыночными ценами и новостными инсайтами по всем 5 кластерам ОКВЭД. Связывать результат поиска с расчетом ТЗ-03: если запрос класса INFO_ONLY («календарь УСН») или своих денег на счете достаточно без кассового разрыва — возвращать silence_mode=True («Кредит не требуется»). Иначе возвращать пре-валидированную кредитную плашку и динамически добавлять отраслевой инсайт в начало ленты news_feed_json (механика News-to-Action для слайда 7 кейса).

• 2) Конфигурируемая OpenAI-Compatible обёртка (Под требование Данилы Звягина): По умолчанию поиск работает в режиме AI_PROVIDER_MODE=DETERMINISTIC (<= 50 мс без GPU). Добавить в smart_search.py асинхронный адаптер на httpx: если в .env задан AI_PROVIDER_MODE=OPENAI_COMPATIBLE и переданы OPENAI_BASE_URL, OPENAI_API_KEY, OPENAI_MODEL_NAME, сервис запрашивает аналитическое обогащение ответа у указанного OpenAI-совместимого провайдера с жестким таймаутом OPENAI_TIMEOUT_MS=1500 мс и при любой ошибке/таймауте мгновенно возвращает результат детерминированного парсера.

• 3) Парсинг PDF-счетов (Invoice-to-Credit) через pdfplumber: В модуле app/invoice_parser.py реализовать извлечение ИНН и наименования поставщика, суммы, НДС и назначения платежа из PDF-файлов (плюс 3 предзаготовленных демо-шаблона для мгновенной демонстрации), антифрод-проверку ИНН поставщика по симулятору ЕГРЮЛ/ФССП и создание черновика заявки за <= 5 сек.

2. Метрики самопроверки Дамира (ТЗ-04)

☐ Метрика 1: Точность классификации на контрольном наборе из 20 запросов >= 90%; эталонные запросы по Кофейне (~900 тыс. ₽ CAPEX), Стройке (~3.2 млн ₽ WORKING_CAPITAL) и «календарь УСН» (INFO_ONLY -> Режим тишины) отрабатывают за <= 50 мс.

☐ Метрика 2: Парсинг 3 демо-счетов PDF извлекает ИНН, сумму и НДС со 100% точностью за <= 5 сек; при отключенном интернете или недоступном OPENAI_BASE_URL поиск работает без ошибок на локальном фолбэке.

ТЗ-05 ¦ QA, ПРИЁМКА И ДОКУМЕНТАЦИЯ: ЭДИК + ТЁМА + ДАМИР Ветка: feature/qa-acceptance ¦ Инструменты: Postman + pytest + httpx + Markdown (/docs)

1. Зона ответственности по тестированию и сдаче артефактов (ТЗ-05)

• Автотесты API и Postman-коллекция (Эдик): Написать автотесты backend/tests/test_conveyor.py на pytest + httpx и собрать Postman_Collection.json по всем 11 эндпоинтам. Проверить точное совпадение баллов 5 профилей (815, 610, 760, 495, 0/Stop) и негативные коды: 403 Forbidden (попытка сотрудника ООО вызвать ceo-approve), 409 Conflict (нарушение порядка State Machine), 422 Unprocessable Entity (битый ИНН в lookup-inn).

• UI/E2E-прогон и замеры ресурсов (Тёма + Эдик): Прогнать 5 сквозных сценариев глазами жюри (за 3 минуты). Проверить работу стенда при отключенном Wi-Fi. Замерить потребление памяти через docker stats — убедиться, что все 3 контейнера укладываются в единый норматив <= 4 ГБ ОЗУ (при лимите ноутбука жюри 8–12 ГБ). Замерить latency: smart-search <= 50 мс, scoring <= 200 мс, lookup-inn <= 2000 мс.

• Упаковка документации для Ольги Урсул, Антона Рабина и Данилы Звягина (Дамир + Максим): Оформить корневой README.md, THIRD_PARTY_NOTICES.md (с указанием открытых библиотек pdfplumber, FastAPI, React, OSM и ссылкой на Hugging Face для open-weights модели) и 4 файла в папке /docs (Архитектура и матрица SLA Tier-0/1/2, Реестр допустимых упрощений и замоканных интеграций, Диаграмма State Machine и специфики ИП vs ООО, Обоснование банковской ценности распознавания ИНН из PDF-счета и 60-дневного прогноза кассового разрыва).

2. Финальный чек-лист готовности репозитория Only_Alfa перед тегом v1.0-submit (26.10)

☐ Единый запуск: docker compose up --build поднимает фронт, бэк и Postgres 16 с нуля одной командой; повторный запуск не плодит дублей; потребление ОЗУ <= 4 ГБ.

☐ 100% сходимость 5 профилей: В UI, Swagger, pytest и документации цифры идентичны: Смирнов (815 -> APPROVED), Ростерс (610 -> COUNTER_OFFER -> ПЭП Директора), ТехноСтрой (ANOMALY -> Мультибанк -> 760 -> APPROVED), Ковалев (495 -> MANUAL_REVIEW -> NEED_MORE_INFO), Бодрость Плюс (Hard Stop -> REJECTED, балл 0).

☐ Актуальность ставки ЦБ и .env: В .env.example зафиксированы CBR_KEY_RATE (сверено на 26.10) и переменные OPENAI_BASE_URL / OPENAI_API_KEY / OPENAI_MODEL_NAME.

☐ Полный комплект артефактов: В репозитории лежат lock-файлы (package-lock.json, requirements.txt), openapi.yaml, Postman_Collection.json, THIRD_PARTY_NOTICES.md, README.md и папка /docs; доступ для alfa-hack-2026 открыт.